Unimetrocamp - Wyden

CAMPUS

Serena

Leticia Novaes Antunes

Walquíria Gonçalves Barbosa

Karina Morais de oliveira

Luiz Gustavo Turatti

2025

Campinas – São Paulo

Sumário

1.	DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3

1.1.	Identificação das partes interessadas e parceiros	3

1.2.	Problemática e/ou problemas identificados	3

1.3.	Justificativa	3

1.4.	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3

1.5.	Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3

2.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4

2.1.	Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4

2.2.	Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4

2.3.	Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4

2.4.	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4

2.5.	Recursos previstos	5

2.6.	Detalhamento técnico do projeto	5

3.	ENCERRAMENTO DO PROJETO	5

3.1.	Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5

3.2.	Avaliação de reação da parte interessada	5

3.3.	Relato de Experiência Individual	5

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5

3.2. METODOLOGIA	6

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6

3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6

3.5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

# DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

## Identificação das partes interessadas e parceiros

Participantes diretos:

Baixa renda, ensino superior cursando, feminino, 20 anos, quantidade estimada de 120 adultos. Ela é coordenadora e não tem nenhuma entidade envolvida, o projeto terá impacto positivo em pessoas de baixa renda que não tem acesso a uma aula de yoga.

## Problemática e/ou problemas identificados

Escolhemos esse projeto para ajudar na grande carência de atividades desse porte, durante conversas com a responsável, identificamos que muitas pessoas passam uma boa parte da vida angustiado e não têm acesso a esse tipo de lazer. A coordenadora também relatou dificuldade em achar alunos ,  por conta tabu sobre a atividade fornecida. Com a criação do aplicativo seria mais fácil de coordenar as aulas e mais pessoas teriam acessos.

## Justificativa

O problema com a falta de um aplicativo para yoga , permite que os alunos envolvidos apliquem o conhecimento sobre planejamento , linguagens de programação e banco de dados. Nós como equipe demostramos interesse em atuar diretamente com criação , planejamento e construção do aplicativo e aplicar os vários conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas , mas a principal foi desenvolver uma ação que transforme o lazer de varias pessoas.

## Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

• Desenvolver um aplicativo de yoga acessível e funcional, oferecendo exercícios guiados e conteúdos educativos para promover bem-estar e qualidade de vida entre os participantes.

• Implementar um sistema de perfil personalizado e área administrativa, permitindo o acompanhamento da evolução dos usuários e o gerenciamento eficiente das atividades do projeto.

• Avaliar o impacto do uso do aplicativo por meio de questionários, feedbacks e métricas de uso, garantindo que a participação do público contribua diretamente para a melhoria contínua da ferramenta.

## Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

# PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Referencial Teórico

Para compreender a situação-problema que orienta o desenvolvimento do aplicativo de yoga e fundamentar as ações do projeto de extensão, torna-se essencial recorrer a referenciais teóricos que abordem tecnologia, aprendizagem, saúde e bem-estar. A proposta de criar uma ferramenta digital acessível, com exercícios guiados e acompanhamento personalizado, exige compreensão tanto dos processos de interação humano-computador quanto dos impactos da prática de yoga no desenvolvimento físico e emocional dos usuários.

Inicialmente, o pensamento de Paulo Freire (1996) contribui para a compreensão do caráter educativo do projeto, na medida em que o autor defende a aprendizagem como um processo emancipador, dialógico e centrado no sujeito. A aplicação do conceito freireano de participação ativa orienta a forma como o aplicativo foi concebido, permitindo que o usuário seja agente do próprio processo de evolução, acompanhando metas, progresso e identificando suas necessidades. Isso reforça o objetivo extensionista de transformar conhecimento técnico em benefício social.

No campo da tecnologia e do design de interação, Donald Norman (2002) oferece bases essenciais ao discutir usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário. Seus princípios orientaram a criação das interfaces, buscando tornar a experiência fluida, intuitiva e capaz de atender públicos diversos. Norman argumenta que produtos eficientes reduzem atritos cognitivos e favorecem o engajamento — pilares fundamentais para um aplicativo que precisa estimular o uso contínuo dos exercícios de yoga e dos recursos de acompanhamento.

Já no que se refere aos fundamentos do yoga e seus benefícios científicos, B.K.S. Iyengar (2005) apresenta contribuições relevantes. Ao explicar a prática como instrumento de equilíbrio físico, mental e emocional, Iyengar reforça a legitimidade das atividades propostas no aplicativo. Sua obra fundamenta o uso de séries estruturadas de posturas, respiração e concentração, que foram integradas ao sistema de forma orientada e segura. A escolha desse referencial justifica não apenas os tipos de exercícios incluídos, mas também a lógica pedagógica utilizada para organizá-los por dificuldade e objetivo.

Assim, a articulação entre Freire, Norman e Iyengar permite compreender o projeto sob três dimensões complementares: o caráter educativo e participativo do processo (Freire), a importância do design acessível e funcional para a mediação tecnológica (Norman) e a base científica das práticas corporais oferecidas (Iyengar). Esses fundamentos teóricos justificam as ações do projeto de extensão e garantem que o aplicativo seja mais do que uma ferramenta digital — mas um recurso capaz de promover aprendizagem, autonomia, bem-estar e transformação social.

## Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

1. Introdução

O presente Plano de Trabalho apresenta a organização das atividades, prazos, responsáveis, recursos e formas de acompanhamento necessárias para o desenvolvimento do projeto de extensão voltado à criação de um aplicativo de yoga. As ações descritas visam garantir a execução estruturada do projeto, assegurando o cumprimento dos objetivos e a participação efetiva do público no processo avaliativo.

2. Ações a Serem Executadas

2.1 Levantamento de Requisitos e Planejamento

Esta etapa tem por finalidade identificar as necessidades do público-alvo e estabelecer as funcionalidades essenciais do aplicativo. A atividade compreende reuniões, pesquisas e elaboração do documento de requisitos.

Responsáveis: Equipe de desenvolvimento e equipe pedagógica.

Recursos: Formulários digitais, softwares de organização e reuniões.

Acompanhamento: Relatório de requisitos e reuniões semanais.

2.2 Desenvolvimento do Protótipo

Consiste na criação das interfaces iniciais do aplicativo, incluindo fluxos de navegação e protótipo visual.

Responsáveis: Designer e desenvolvedores.

Recursos: Ferramentas de design (Figma, Canva) e computadores.

Acompanhamento: Revisão do protótipo e validação pela equipe.

2.3 Implementação das Funcionalidades

Desenvolvimento técnico utilizando JavaScript, Expo e integração com banco de dados. Envolve programação, construção de telas e implementação dos recursos planejados.

Responsáveis: Equipe de programação.

Recursos: VS Code, Expo CLI, banco de dados e repositório Git.

Acompanhamento: Testes contínuos e reuniões quinzenais.

2.4 Testes, Ajustes e Melhoria Contínua

Aplicação de testes com usuários, identificação de falhas e ajustes necessários para a otimização da experiência.

Responsáveis: Equipe geral e usuários testadores.

Recursos: Dispositivos móveis, formulários de feedback e registros de erros.

Acompanhamento: Relatórios de testes e reuniões de avaliação.

2.5 Avaliação dos Resultados do Projeto

Avaliação do impacto do aplicativo por meio de questionários, métricas de uso e análise qualitativa do engajamento dos participantes.

Responsáveis: Coordenação do projeto e equipe pedagógica.

Recursos: Google Forms, relatórios e ferramentas de análise.

Acompanhamento: Relatório final e apresentação dos resultados.

3. Cronograma de Execução

Etapa	Atividade	Período	Responsáveis	Produto/Entrega

1	Levantamento de requisitos	Semana 1 a 2	Equipe geral	Documento de requisitos

2	Desenvolvimento do protótipo	Semana 3 a 4	Designer e Devs	Protótipo navegável

3	Implementação	Mês 2	Desenvolvedores	Versão inicial funcional

4	Testes e ajustes	Mês 3 – Semana 1	Equipe geral	Relatório de testes

5	Avaliação do impacto	Mês 3 – Semana 3	Coordenação	Métricas e análises

6	Finalização	Final do Mês 3	Equipe geral	Relatório final e app

4. Recursos Necessários

Computadores e dispositivos móveis;

Acesso à internet;

Softwares de desenvolvimento (VS Code, Expo);

Ferramentas de design (Figma, Canva);

Formulários e softwares de avaliação (Google Forms);

Materiais de apresentação (slides, quadro, cartolina, se necessário).

5. Formas de Acompanhamento e Avaliação

O acompanhamento do projeto será realizado por meio de:

a) reuniões semanais e quinzenais com registro de pauta;

b) monitoramento do progresso em plataformas digitais (Trello, Notion ou Google Drive);

c) aplicação de questionários e coleta de feedback dos usuários;

d) análises de métricas do aplicativo;

e) elaboração de relatórios parciais e relatório final;

f) apresentação dos resultados ao final do projeto.

## Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

A participação dos integrantes sociocomunitários foi fundamental para a construção conjunta das ações que compõem este projeto de extensão. Desde o início, buscou-se estabelecer um diálogo aberto com os membros da comunidade, garantindo que suas necessidades, expectativas e percepções fossem incorporadas na definição do escopo, das funcionalidades e dos objetivos do aplicativo de yoga.

No planejamento, foram realizadas reuniões iniciais — presenciais e virtuais — nas quais os participantes comunitários puderam relatar suas dificuldades de acesso a práticas de bem-estar, suas preferências em relação à forma de orientação dos exercícios e a importância de um recurso digital acessível. Essas trocas permitiram identificar demandas reais, que orientaram a elaboração do documento de requisitos e a priorização das funcionalidades. A escuta ativa foi central nesse processo, reforçando a dimensão participativa do projeto de extensão.

Durante o desenvolvimento, a comunidade atuou como colaboradora direta na validação do protótipo e das primeiras telas do aplicativo. Foram promovidos encontros para apresentação do design e das funcionalidades iniciais, nos quais os participantes ofereceram sugestões de melhorias, destacando aspectos relacionados à clareza das instruções, acessibilidade visual, linguagem utilizada e organização das rotinas de exercícios. Esses feedbacks resultaram em ajustes significativos no layout, no fluxo de navegação e na estrutura dos exercícios. A interação constante entre acadêmicos e comunidade configurou um processo dinâmico de cocriação.

Na etapa de avaliação, os participantes sociocomunitários desempenharam papel essencial por meio de testes práticos do aplicativo. Foram aplicados formulários de avaliação, entrevistas e coletas de impressões sobre usabilidade, compreensão dos exercícios e facilidade de acompanhamento das metas e do perfil personalizado. Esse retorno permitiu identificar acertos, necessidades de ajustes e pontos de atenção relacionados ao engajamento e à experiência do usuário. Assim, a avaliação deixou de ser apenas uma etapa técnica e tornou-se um momento de construção coletiva do conhecimento.

Ao longo de todas as fases, a presença e a colaboração da comunidade consolidaram a natureza extensionista do projeto, uma vez que o produto final reflete não apenas o olhar acadêmico, mas também a vivência e o conhecimento social dos participantes. As ações foram definidas e refinadas a partir da troca mútua, marcada por conversas, escutas e participação ativa.

Para fins de comprovação do envolvimento sociocomunitário, foram produzidos registros como:

– Fotografias das reuniões presenciais;

– Capturas de tela de encontros virtuais;

– Conversas e mensagens registradas com autorização dos participantes;

– Prints dos formulários aplicados;

## Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Papel: Organizar, orientar e supervisionar todas as etapas do projeto.

Responsável : Walquíria Gonçalves Barbosa

Responsabilidades:

Conduzir reuniões de alinhamento e tomada de decisões;

Garantir o cumprimento do cronograma;

Facilitar a comunicação entre equipe acadêmica e comunidade;

Avaliar o andamento das atividades e orientar ajustes.

Atividades:

Mediação das discussões;

Validação das etapas concluídas;

Elaboração de relatórios finais e parciais.

2. Responsável pelo Levantamento de Requisitos

Papel: Identificar necessidades e expectativas da comunidade usuária.

Responsável : Karina Morais de oliveira

Responsabilidades:

Coletar informações por meio de entrevistas, formulários e conversas;

Organizar e sistematizar dados;

Traduzir as demandas em requisitos funcionais e não funcionais.

Atividades:

Produção do documento de requisitos;

Registro de feedbacks e sugestões da comunidade;

Participação ativa nos encontros de escuta social.

3. Designer / Responsável pelo Protótipo

Papel: Desenvolver as interfaces visuais e a identidade do aplicativo.

Responsável : Leticia Novaes Antunes

Responsabilidades:

Criar layouts, protótipos navegáveis e fluxos de navegação;

Adequar cores, textos e elementos visuais às necessidades do público;

Ajustar o design conforme avaliações da comunidade.

Atividades:

Criação no Figma ou ferramenta equivalente;

Apresentação das telas para validação;

Revisões baseadas em feedbacks.

4. Desenvolvedor(a) Front-end

Papel: Implementar as interfaces e funcionalidades visuais do aplicativo.

Responsável : Walquíria Gonçalves Barbosa

Responsabilidades:

Desenvolver telas utilizando JavaScript e EXPO;

Garantir a adaptação em diferentes dispositivos;

Integrar protótipo e banco de dados.

Atividades:

Programação das telas principais;

Testes de funcionalidade;

Documentação técnica.

5. Desenvolvedor(a) Back-end / Banco de Dados

Papel: Criar a estrutura lógica e gerenciar o armazenamento de dados.

Responsável : Leticia Novaes Antunes

Responsabilidades:

Implementar banco de dados (SQLite, Firebase, etc.);

Desenvolver rotinas de CRUD para perfis, exercícios e histórico;

Assegurar segurança e integridade dos dados.

Atividades:

Construção das APIs internas;

Integração com o front-end;

Testes de estabilidade e correção de erros.

6. Responsável pelos Testes e Avaliação

Papel: Avaliar o desempenho do aplicativo e coletar retorno dos usuários.

Responsável : Karina Morais de oliveira

Responsabilidades:

Aplicar testes com usuários sociocomunitários;

Registrar falhas, dificuldades e sugestões;

Organizar relatórios de avaliação.

Atividades:

Aplicação de formulários;

Realização de testes funcionais;

Sistematização de dados coletados.

7. Responsável pela Documentação e Relatórios

Papel: Registrar o andamento do projeto e organizar a produção textual.

Responsável : Karina Morais de oliveira

Responsabilidades:

Elaborar relatórios parciais e finais;

Registrar atas, encontros e evidências (fotos, mensagens, prints);

Garantir conformidade com normas ABNT.

Atividades:

Revisão e padronização textual;

Organização dos anexos;

Produção dos tópicos solicitados no roteiro de extensão.

## Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

O projeto foi organizado em etapas claras para garantir o alcance dos objetivos estabelecidos. A seguir, apresentam-se de forma resumida as ações, critérios e indicadores utilizados.

1. Levantamento de Requisitos

Como será alcançado: conversas com a comunidade, formulários e encontros de escuta.

Critérios: participação dos usuários e clareza das informações.

Indicadores: quantidade de respostas e documento final de requisitos.

2. Desenvolvimento do Protótipo

Como será alcançado: criação das telas e fluxos, seguida de validação comunitária.

Critérios: facilidade de uso e adequação às necessidades apresentadas.

Indicadores: versões revisadas e aprovação da comunidade.

3. Implementação do Aplicativo

Como será alcançado: desenvolvimento em JavaScript e Expo, com banco de dados integrado.

Critérios: funcionamento estável e compatibilidade.

Indicadores: funcionalidades concluídas e testes bem-sucedidos.

4. Testes com Usuários

Como será alcançado: uso do app pela comunidade, coleta de sugestões e ajustes.

Critérios: redução de erros e satisfação dos participantes.

Indicadores: formulários de avaliação e registros de bugs corrigidos.

5. Avaliação Final

Como será alcançado: análise das métricas e feedback da comunidade.

Critérios: cumprimento dos objetivos e impacto positivo.

Indicadores: frequência de uso, relatos dos usuários e índice de satisfação.

## Recursos previstos

O desenvolvimento do projeto de extensão contará com recursos materiais, institucionais e humanos disponibilizados de forma gratuita, priorizando estratégias que minimizem custos financeiros, conforme orientações da Instituição de Ensino Superior.

1. Recursos Materiais

Serão utilizados materiais de baixo custo ou gratuitos, incluindo:

Computadores e dispositivos móveis já pertencentes aos estudantes;

Acesso à internet disponibilizado pelos próprios participantes ou pela instituição;

Ferramentas digitais gratuitas, como Figma, Google Forms, Trello e plataformas de desenvolvimento (JavaScript, Expo e banco de dados gratuito).

Não há previsão de gastos financeiros adicionais. Caso haja necessidade pontual de impressão ou materiais físicos, estes serão custeados pelos próprios integrantes, sem ônus para a instituição.

2. Recursos Institucionais

A instituição contribuirá com:

Espaço físico para reuniões e encontros presenciais (salas de aula e laboratórios de informática);

Ambiente virtual de aprendizagem para compartilhamento de arquivos;

Apoio pedagógico do professor responsável pela disciplina.

Todos os recursos institucionais utilizados serão aqueles já disponíveis para uso regular dos estudantes.

3. Recursos Humanos

A equipe contará com:

Estudantes responsáveis pelo desenvolvimento técnico, prototipagem, coleta de dados e testes;

Comunidade sociocomunitária atuando na validação e avaliação do aplicativo;

## Detalhamento técnico do projeto

Descrever a solução de Tecnologia da Informação desenvolvida, conforme etapas definidas no item 14 – Procedimentos de Ensino-Aprendizagem do Plano de Ensino, etapa 4.

# ENCERRAMENTO DO PROJETO

## Relato Coletivo:

O grupo entende que os objetivos sociocomunitários do projeto foram atingidos de forma positiva. A comunidade participou ativamente das etapas, dando opiniões, sugerindo melhorias e ajudando a direcionar o que realmente faria sentido no aplicativo. Essa troca foi muito importante, porque permitiu que o projeto fosse construído junto com as pessoas que vão utilizá-lo.

Percebemos que as contribuições da comunidade tornaram o app mais claro, mais útil e mais fácil de usar. Além disso, os participantes demonstraram interesse e engajamento, o que confirmou que estávamos no caminho certo.

De modo geral, avaliamos que o projeto cumpriu seu papel ao aproximar estudantes e comunidade, criando algo útil e feito de forma colaborativa. A experiência foi enriquecedora e mostrou a importância de ouvir quem está do outro lado.

### Avaliação de reação da parte interessada

Realizar avaliação de reação com a parte interessada (ex: formulário, entrevista gravada em áudio/vídeo, depoimento em áudio/vídeo etc.), para que o efetivo atingimento dos objetivos socioncomunitários propostos fique evidente.

## Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

### CONTEXTUALIZAÇÃO

Eu, Karina, participei do projeto atuando diretamente na organização das etapas, na coleta de informações da comunidade e no apoio ao desenvolvimento do aplicativo. Essa experiência me permitiu entender como a participação das pessoas é fundamental para criar algo realmente útil. Ao conversar com os usuários, pude perceber suas necessidades e ajudar a transformar essas demandas em ações práticas dentro do projeto. Foi uma experiência enriquecedora, pois consegui ver de perto como a extensão aproxima o conteúdo acadêmico da realidade das pessoas.

### METODOLOGIA

Vivenciei a experiência principalmente no ambiente da instituição e em encontros online, onde realizamos reuniões, discussões e testes do aplicativo. Os públicos envolvidos foram os colegas do grupo, o professor orientador e os participantes da comunidade que contribuíram com opiniões e feedbacks. O projeto foi desenvolvido ao longo do semestre, passando pelas etapas de levantamento de necessidades, criação do protótipo, desenvolvimento e testes. Acompanhei todo o processo, desde as conversas iniciais com a comunidade até as avaliações finais, o que me permitiu entender de forma completa como um projeto de extensão é construído em conjunto.

### RESULTADOS E DISCUSSÃO:

iniciei o projeto com a expectativa de aprender algo novo e entender melhor como funciona um projeto de extensão na prática. O que eu vivi foi ainda mais enriquecedor, porque pude observar de perto como a comunidade participa e dá sentido ao que estamos construindo. Vi o envolvimento das pessoas, suas dúvidas, sugestões e o quanto estavam abertas a colaborar. A experiência resultou em um aplicativo mais claro e mais útil, justamente porque ouviu quem realmente iria utilizá-lo.
Eu me senti motivada e realizada, pois percebi que minhas ações tinham impacto direto. Aprendi sobre escuta ativa, trabalho em grupo e sobre como adaptar ideias conforme as necessidades reais dos usuários. As facilidades foram a boa comunicação do grupo e a abertura da comunidade; as dificuldades envolveram ajustes técnicos e tempo curto para algumas tarefas. Como recomendação, acredito que mais encontros com a comunidade poderiam fortalecer ainda mais a construção conjunta.

### REFLEXÃO APROFUNDADA

Percebi que a experiência vivida durante o projeto se conectou diretamente com a teoria apresentada no relato coletivo. Na prática, vi acontecer aquilo que a teoria explica sobre participação comunitária, construção conjunta e escuta ativa. As conversas com os usuários confirmaram a importância de considerar o contexto e as necessidades reais, como Paulo Freire destaca quando fala sobre diálogo e aprendizagem significativa. Vivenciar isso reforçou meu entendimento sobre como a prática extensionista realmente aproxima teoria e realidade, tornando o aprendizado muito mais completo.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que ainda existem vários aspectos que podemos trabalhar junto à parte interessada em projetos futuros. Um deles é ampliar o conteúdo do aplicativo, incluindo vídeos próprios, trilhas sonoras e exercícios adaptados para diferentes faixas etárias. Também vejo possibilidade de desenvolver pesquisas com a comunidade para entender como o uso do aplicativo influencia o bem-estar ao longo do tempo. Quanto a soluções tecnológicas alternativas, poderíamos ter usado outras plataformas como React Native puro, Flutter ou até bancos de dados mais robustos, como Firebase ou Supabase, para mais funcionalidades. Esses caminhos podem ser explorados em trabalhos futuros de extensão e pesquisa.

OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.