Unimetrocamp - Wyden

CAMPUS

Serena

Leticia Novaes Antunes

Walquíria Gonçalves Barbosa

Karina Morais de oliveira

Luiz Gustavo Turatti

2025

Campinas – São Paulo

Sumário

1.	DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3

1.1.	Identificação das partes interessadas e parceiros	3

1.2.	Problemática e/ou problemas identificados	3

1.3.	Justificativa	3

1.4.	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3

1.5.	Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3

2.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4

2.1.	Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4

2.2.	Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4

2.3.	Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4

2.4.	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4

2.5.	Recursos previstos	5

2.6.	Detalhamento técnico do projeto	5

3.	ENCERRAMENTO DO PROJETO	5

3.1.	Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5

3.2.	Avaliação de reação da parte interessada	5

3.3.	Relato de Experiência Individual	5

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5

3.2. METODOLOGIA	6

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6

3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6

3.5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

# DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

## Identificação das partes interessadas e parceiros

Participantes diretos:

Baixa renda, ensino superior cursando, feminino, 20 anos, quantidade estimada de 120 adultos. Ela é coordenadora e não tem nenhuma entidade envolvida, o projeto terá impacto positivo em pessoas de baixa renda que não tem acesso a uma aula de yoga.

## Problemática e/ou problemas identificados

Escolhemos esse projeto para ajudar na grande carência de atividades desse porte, durante conversas com a responsável, identificamos que muitas pessoas passam uma boa parte da vida angustiado e não têm acesso a esse tipo de lazer. A coordenadora também relatou dificuldade em achar alunos ,  por conta tabu sobre a atividade fornecida. Com a criação do aplicativo seria mais fácil de coordenar as aulas e mais pessoas teriam acessos.

## Justificativa

O problema com a falta de um aplicativo para yoga , permite que os alunos envolvidos apliquem o conhecimento sobre planejamento , linguagens de programação e banco de dados. Nós como equipe demostramos interesse em atuar diretamente com criação , planejamento e construção do aplicativo e aplicar os vários conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas , mas a principal foi desenvolver uma ação que transforme o lazer de varias pessoas.

## Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

• Desenvolver um aplicativo de yoga acessível e funcional, oferecendo exercícios guiados e conteúdos educativos para promover bem-estar e qualidade de vida entre os participantes.

• Implementar um sistema de perfil personalizado e área administrativa, permitindo o acompanhamento da evolução dos usuários e o gerenciamento eficiente das atividades do projeto.

• Avaliar o impacto do uso do aplicativo por meio de questionários, feedbacks e métricas de uso, garantindo que a participação do público contribua diretamente para a melhoria contínua da ferramenta.

## Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

# PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Referencial Teórico

Para compreender a situação-problema que orienta o desenvolvimento do aplicativo de yoga e fundamentar as ações do projeto de extensão, torna-se essencial recorrer a referenciais teóricos que abordem tecnologia, aprendizagem, saúde e bem-estar. A proposta de criar uma ferramenta digital acessível, com exercícios guiados e acompanhamento personalizado, exige compreensão tanto dos processos de interação humano-computador quanto dos impactos da prática de yoga no desenvolvimento físico e emocional dos usuários.

Inicialmente, o pensamento de Paulo Freire (1996) contribui para a compreensão do caráter educativo do projeto, na medida em que o autor defende a aprendizagem como um processo emancipador, dialógico e centrado no sujeito. A aplicação do conceito freireano de participação ativa orienta a forma como o aplicativo foi concebido, permitindo que o usuário seja agente do próprio processo de evolução, acompanhando metas, progresso e identificando suas necessidades. Isso reforça o objetivo extensionista de transformar conhecimento técnico em benefício social.

No campo da tecnologia e do design de interação, Donald Norman (2002) oferece bases essenciais ao discutir usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário. Seus princípios orientaram a criação das interfaces, buscando tornar a experiência fluida, intuitiva e capaz de atender públicos diversos. Norman argumenta que produtos eficientes reduzem atritos cognitivos e favorecem o engajamento — pilares fundamentais para um aplicativo que precisa estimular o uso contínuo dos exercícios de yoga e dos recursos de acompanhamento.

Já no que se refere aos fundamentos do yoga e seus benefícios científicos, B.K.S. Iyengar (2005) apresenta contribuições relevantes. Ao explicar a prática como instrumento de equilíbrio físico, mental e emocional, Iyengar reforça a legitimidade das atividades propostas no aplicativo. Sua obra fundamenta o uso de séries estruturadas de posturas, respiração e concentração, que foram integradas ao sistema de forma orientada e segura. A escolha desse referencial justifica não apenas os tipos de exercícios incluídos, mas também a lógica pedagógica utilizada para organizá-los por dificuldade e objetivo.

Assim, a articulação entre Freire, Norman e Iyengar permite compreender o projeto sob três dimensões complementares: o caráter educativo e participativo do processo (Freire), a importância do design acessível e funcional para a mediação tecnológica (Norman) e a base científica das práticas corporais oferecidas (Iyengar). Esses fundamentos teóricos justificam as ações do projeto de extensão e garantem que o aplicativo seja mais do que uma ferramenta digital — mas um recurso capaz de promover aprendizagem, autonomia, bem-estar e transformação social.

## Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

1. Introdução

O presente Plano de Trabalho apresenta a organização das atividades, prazos, responsáveis, recursos e formas de acompanhamento necessárias para o desenvolvimento do projeto de extensão voltado à criação de um aplicativo de yoga. As ações descritas visam garantir a execução estruturada do projeto, assegurando o cumprimento dos objetivos e a participação efetiva do público no processo avaliativo.

2. Ações a Serem Executadas

2.1 Levantamento de Requisitos e Planejamento

Esta etapa tem por finalidade identificar as necessidades do público-alvo e estabelecer as funcionalidades essenciais do aplicativo. A atividade compreende reuniões, pesquisas e elaboração do documento de requisitos.

Responsáveis: Equipe de desenvolvimento e equipe pedagógica.

Recursos: Formulários digitais, softwares de organização e reuniões.

Acompanhamento: Relatório de requisitos e reuniões semanais.

2.2 Desenvolvimento do Protótipo

Consiste na criação das interfaces iniciais do aplicativo, incluindo fluxos de navegação e protótipo visual.

Responsáveis: Designer e desenvolvedores.

Recursos: Ferramentas de design (Figma, Canva) e computadores.

Acompanhamento: Revisão do protótipo e validação pela equipe.

2.3 Implementação das Funcionalidades

Desenvolvimento técnico utilizando JavaScript, Expo e integração com banco de dados. Envolve programação, construção de telas e implementação dos recursos planejados.

Responsáveis: Equipe de programação.

Recursos: VS Code, Expo CLI, banco de dados e repositório Git.

Acompanhamento: Testes contínuos e reuniões quinzenais.

2.4 Testes, Ajustes e Melhoria Contínua

Aplicação de testes com usuários, identificação de falhas e ajustes necessários para a otimização da experiência.

Responsáveis: Equipe geral e usuários testadores.

Recursos: Dispositivos móveis, formulários de feedback e registros de erros.

Acompanhamento: Relatórios de testes e reuniões de avaliação.

2.5 Avaliação dos Resultados do Projeto

Avaliação do impacto do aplicativo por meio de questionários, métricas de uso e análise qualitativa do engajamento dos participantes.

Responsáveis: Coordenação do projeto e equipe pedagógica.

Recursos: Google Forms, relatórios e ferramentas de análise.

Acompanhamento: Relatório final e apresentação dos resultados.

3. Cronograma de Execução

Etapa	Atividade	Período	Responsáveis	Produto/Entrega

1	Levantamento de requisitos	Semana 1 a 2	Equipe geral	Documento de requisitos

2	Desenvolvimento do protótipo	Semana 3 a 4	Designer e Devs	Protótipo navegável

3	Implementação	Mês 2	Desenvolvedores	Versão inicial funcional

4	Testes e ajustes	Mês 3 – Semana 1	Equipe geral	Relatório de testes

5	Avaliação do impacto	Mês 3 – Semana 3	Coordenação	Métricas e análises

6	Finalização	Final do Mês 3	Equipe geral	Relatório final e app

4. Recursos Necessários

Computadores e dispositivos móveis;

Acesso à internet;

Softwares de desenvolvimento (VS Code, Expo);

Ferramentas de design (Figma, Canva);

Formulários e softwares de avaliação (Google Forms);

Materiais de apresentação (slides, quadro, cartolina, se necessário).

5. Formas de Acompanhamento e Avaliação

O acompanhamento do projeto será realizado por meio de:

a) reuniões semanais e quinzenais com registro de pauta;

b) monitoramento do progresso em plataformas digitais (Trello, Notion ou Google Drive);

c) aplicação de questionários e coleta de feedback dos usuários;

d) análises de métricas do aplicativo;

e) elaboração de relatórios parciais e relatório final;

f) apresentação dos resultados ao final do projeto.

## Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

A participação dos integrantes sociocomunitários foi fundamental para a construção conjunta das ações que compõem este projeto de extensão. Desde o início, buscou-se estabelecer um diálogo aberto com os membros da comunidade, garantindo que suas necessidades, expectativas e percepções fossem incorporadas na definição do escopo, das funcionalidades e dos objetivos do aplicativo de yoga.

No planejamento, foram realizadas reuniões iniciais — presenciais e virtuais — nas quais os participantes comunitários puderam relatar suas dificuldades de acesso a práticas de bem-estar, suas preferências em relação à forma de orientação dos exercícios e a importância de um recurso digital acessível. Essas trocas permitiram identificar demandas reais, que orientaram a elaboração do documento de requisitos e a priorização das funcionalidades. A escuta ativa foi central nesse processo, reforçando a dimensão participativa do projeto de extensão.

Durante o desenvolvimento, a comunidade atuou como colaboradora direta na validação do protótipo e das primeiras telas do aplicativo. Foram promovidos encontros para apresentação do design e das funcionalidades iniciais, nos quais os participantes ofereceram sugestões de melhorias, destacando aspectos relacionados à clareza das instruções, acessibilidade visual, linguagem utilizada e organização das rotinas de exercícios. Esses feedbacks resultaram em ajustes significativos no layout, no fluxo de navegação e na estrutura dos exercícios. A interação constante entre acadêmicos e comunidade configurou um processo dinâmico de cocriação.

Na etapa de avaliação, os participantes sociocomunitários desempenharam papel essencial por meio de testes práticos do aplicativo. Foram aplicados formulários de avaliação, entrevistas e coletas de impressões sobre usabilidade, compreensão dos exercícios e facilidade de acompanhamento das metas e do perfil personalizado. Esse retorno permitiu identificar acertos, necessidades de ajustes e pontos de atenção relacionados ao engajamento e à experiência do usuário. Assim, a avaliação deixou de ser apenas uma etapa técnica e tornou-se um momento de construção coletiva do conhecimento.

Ao longo de todas as fases, a presença e a colaboração da comunidade consolidaram a natureza extensionista do projeto, uma vez que o produto final reflete não apenas o olhar acadêmico, mas também a vivência e o conhecimento social dos participantes. As ações foram definidas e refinadas a partir da troca mútua, marcada por conversas, escutas e participação ativa.

Para fins de comprovação do envolvimento sociocomunitário, foram produzidos registros como:

– Fotografias das reuniões presenciais;

– Capturas de tela de encontros virtuais;

– Conversas e mensagens registradas com autorização dos participantes;

– Prints dos formulários aplicados;

## Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Papel: Organizar, orientar e supervisionar todas as etapas do projeto.

Responsável : Walquíria Gonçalves Barbosa

Responsabilidades:

Conduzir reuniões de alinhamento e tomada de decisões;

Garantir o cumprimento do cronograma;

Facilitar a comunicação entre equipe acadêmica e comunidade;

Avaliar o andamento das atividades e orientar ajustes.

Atividades:

Mediação das discussões;

Validação das etapas concluídas;

Elaboração de relatórios finais e parciais.

2. Responsável pelo Levantamento de Requisitos

Papel: Identificar necessidades e expectativas da comunidade usuária.

Responsável : Karina Morais de oliveira

Responsabilidades:

Coletar informações por meio de entrevistas, formulários e conversas;

Organizar e sistematizar dados;

Traduzir as demandas em requisitos funcionais e não funcionais.

Atividades:

Produção do documento de requisitos;

Registro de feedbacks e sugestões da comunidade;

Participação ativa nos encontros de escuta social.

3. Designer / Responsável pelo Protótipo

Papel: Desenvolver as interfaces visuais e a identidade do aplicativo.

Responsável : Leticia Novaes Antunes

Responsabilidades:

Criar layouts, protótipos navegáveis e fluxos de navegação;

Adequar cores, textos e elementos visuais às necessidades do público;

Ajustar o design conforme avaliações da comunidade.

Atividades:

Criação no Figma ou ferramenta equivalente;

Apresentação das telas para validação;

Revisões baseadas em feedbacks.

4. Desenvolvedor(a) Front-end

Papel: Implementar as interfaces e funcionalidades visuais do aplicativo.

Responsável : Walquíria Gonçalves Barbosa

Responsabilidades:

Desenvolver telas utilizando JavaScript e EXPO;

Garantir a adaptação em diferentes dispositivos;

Integrar protótipo e banco de dados.

Atividades:

Programação das telas principais;

Testes de funcionalidade;

Documentação técnica.

5. Desenvolvedor(a) Back-end / Banco de Dados

Papel: Criar a estrutura lógica e gerenciar o armazenamento de dados.

Responsável : Leticia Novaes Antunes

Responsabilidades:

Implementar banco de dados (SQLite, Firebase, etc.);

Desenvolver rotinas de CRUD para perfis, exercícios e histórico;

Assegurar segurança e integridade dos dados.

Atividades:

Construção das APIs internas;

Integração com o front-end;

Testes de estabilidade e correção de erros.

6. Responsável pelos Testes e Avaliação

Papel: Avaliar o desempenho do aplicativo e coletar retorno dos usuários.

Responsável : Karina Morais de oliveira

Responsabilidades:

Aplicar testes com usuários sociocomunitários;

Registrar falhas, dificuldades e sugestões;

Organizar relatórios de avaliação.

Atividades:

Aplicação de formulários;

Realização de testes funcionais;

Sistematização de dados coletados.

7. Responsável pela Documentação e Relatórios

Papel: Registrar o andamento do projeto e organizar a produção textual.

Responsável : Karina Morais de oliveira

Responsabilidades:

Elaborar relatórios parciais e finais;

Registrar atas, encontros e evidências (fotos, mensagens, prints);

Garantir conformidade com normas ABNT.

Atividades:

Revisão e padronização textual;

Organização dos anexos;

Produção dos tópicos solicitados no roteiro de extensão.

## Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

O projeto foi organizado em etapas claras para garantir o alcance dos objetivos estabelecidos. A seguir, apresentam-se de forma resumida as ações, critérios e indicadores utilizados.

1. Levantamento de Requisitos

Como será alcançado: conversas com a comunidade, formulários e encontros de escuta.

Critérios: participação dos usuários e clareza das informações.

Indicadores: quantidade de respostas e documento final de requisitos.

2. Desenvolvimento do Protótipo

Como será alcançado: criação das telas e fluxos, seguida de validação comunitária.

Critérios: facilidade de uso e adequação às necessidades apresentadas.

Indicadores: versões revisadas e aprovação da comunidade.

3. Implementação do Aplicativo

Como será alcançado: desenvolvimento em JavaScript e Expo, com banco de dados integrado.

Critérios: funcionamento estável e compatibilidade.

Indicadores: funcionalidades concluídas e testes bem-sucedidos.

4. Testes com Usuários

Como será alcançado: uso do app pela comunidade, coleta de sugestões e ajustes.

Critérios: redução de erros e satisfação dos participantes.

Indicadores: formulários de avaliação e registros de bugs corrigidos.

5. Avaliação Final

Como será alcançado: análise das métricas e feedback da comunidade.

Critérios: cumprimento dos objetivos e impacto positivo.

Indicadores: frequência de uso, relatos dos usuários e índice de satisfação.

## Recursos previstos

O desenvolvimento do projeto de extensão contará com recursos materiais, institucionais e humanos disponibilizados de forma gratuita, priorizando estratégias que minimizem custos financeiros, conforme orientações da Instituição de Ensino Superior.

1. Recursos Materiais

Serão utilizados materiais de baixo custo ou gratuitos, incluindo:

Computadores e dispositivos móveis já pertencentes aos estudantes;

Acesso à internet disponibilizado pelos próprios participantes ou pela instituição;

Ferramentas digitais gratuitas, como Figma, Google Forms, Trello e plataformas de desenvolvimento (JavaScript, Expo e banco de dados gratuito).

Não há previsão de gastos financeiros adicionais. Caso haja necessidade pontual de impressão ou materiais físicos, estes serão custeados pelos próprios integrantes, sem ônus para a instituição.

2. Recursos Institucionais

A instituição contribuirá com:

Espaço físico para reuniões e encontros presenciais (salas de aula e laboratórios de informática);

Ambiente virtual de aprendizagem para compartilhamento de arquivos;

Apoio pedagógico do professor responsável pela disciplina.

Todos os recursos institucionais utilizados serão aqueles já disponíveis para uso regular dos estudantes.

3. Recursos Humanos

A equipe contará com:

Estudantes responsáveis pelo desenvolvimento técnico, prototipagem, coleta de dados e testes;

Comunidade sociocomunitária atuando na validação e avaliação do aplicativo;

## Detalhamento técnico do projeto

Descrever a solução de Tecnologia da Informação desenvolvida, conforme etapas definidas no item 14 – Procedimentos de Ensino-Aprendizagem do Plano de Ensino, etapa 4.

# ENCERRAMENTO DO PROJETO

## Relato Coletivo:

O grupo entende que os objetivos sociocomunitários do projeto foram atingidos de forma positiva. A comunidade participou ativamente das etapas, dando opiniões, sugerindo melhorias e ajudando a direcionar o que realmente faria sentido no aplicativo. Essa troca foi muito importante, porque permitiu que o projeto fosse construído junto com as pessoas que vão utilizá-lo.

Percebemos que as contribuições da comunidade tornaram o app mais claro, mais útil e mais fácil de usar. Além disso, os participantes demonstraram interesse e engajamento, o que confirmou que estávamos no caminho certo.

De modo geral, avaliamos que o projeto cumpriu seu papel ao aproximar estudantes e comunidade, criando algo útil e feito de forma colaborativa. A experiência foi enriquecedora e mostrou a importância de ouvir quem está do outro lado.

### Avaliação de reação da parte interessada

Realizar avaliação de reação com a parte interessada (ex: formulário, entrevista gravada em áudio/vídeo, depoimento em áudio/vídeo etc.), para que o efetivo atingimento dos objetivos socioncomunitários propostos fique evidente.

## Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

### CONTEXTUALIZAÇÃO

eu, Letícia, vivi o projeto de forma muito ativa, principalmente na parte de testes e avaliação do aplicativo junto à comunidade. Pude acompanhar de perto como o aplicativo evoluiu a partir das sugestões das pessoas, e isso tornou o processo muito mais significativo. Minha participação me ajudou a desenvolver habilidades de escuta, análise e comunicação, além de perceber a importância de considerar o usuário em cada decisão do projeto. Foi uma vivência que ampliou minha visão sobre trabalho em equipe e responsabilidade social.

### METODOLOGIA

vivi a experiência em encontros realizados tanto na sala de aula quanto por plataformas digitais, que facilitaram a troca com a comunidade. Os sujeitos envolvidos foram os estudantes, o docente responsável e os participantes sociocomunitários que nos ajudaram a validar cada etapa. O projeto aconteceu ao longo das semanas do semestre, passando pela fase de escuta, organização das ideias, testes e avaliações. Participei especialmente dos testes com os usuários, coletando sugestões e observando como cada etapa contribuía para melhorar a proposta inicial..

### RESULTADOS E DISCUSSÃO:

comecei o projeto com a expectativa de contribuir principalmente na parte de avaliações, mas vivi algo muito além do esperado. Observei que a comunidade estava realmente interessada e que cada comentário ajudava a melhorar a experiência do aplicativo. Vi também como pequenos detalhes podem fazer muita diferença para quem vai usar o app no dia a dia.
A experiência resultou em aprendizados importantes sobre responsabilidade social e sobre a importância do usuário no processo de criação. Me senti acolhida e valorizada, principalmente quando percebi que minhas análises ajudavam o grupo. Entre as aprendizagens, destaco a importância da paciência, da revisão contínua e da comunicação clara. As facilidades foram o trabalho em equipe e o uso de ferramentas simples; as dificuldades surgiram quando surgiam opiniões diferentes, mas conseguimos resolver com diálogo. Recomendo que, em projetos futuros, sejam feitos testes em mais etapas para coletar ainda mais percepções.

### REFLEXÃO APROFUNDADA

senti que a teoria discutida no relato coletivo fez muito sentido quando colocamos tudo em prática. A ideia do design centrado no usuário, citada por autores como Donald Norman, apareceu claramente durante os testes e nas adaptações que fizemos no aplicativo. Ao observar como as pessoas usavam o app e quais dificuldades tinham, percebi que a prática confirmou exatamente o que a teoria dizia: ouvir o usuário é essencial para construir algo útil. A experiência me mostrou que teoria e prática caminham juntas e se completam.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

vejo que ainda há espaço para aprofundar a participação da comunidade, criando grupos de acompanhamento, rodas de conversa sobre bem-estar e momentos de prática orientada para testar novas funções. Para trabalhos futuros, podemos pensar em desenvolver um sistema de acompanhamento mais completo, com registro de humor, metas semanais e notificações personalizadas. Em termos de tecnologia, seria possível implementar APIs externas, usar inteligência artificial para sugerir exercícios e até integrar sensores de movimentos. São possibilidades que podem enriquecer o projeto e abrir portas para pesquisas mais avançadas.

OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.